|  |  |  | BUDŻET OBYWATELSKI 2020 PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lp. | # Nazwa projektu |  | # Lokalizacja projektu | # Status realizacji projektu |  |
| 1. | Zdrowie – Sprawność – Aktywność – II etap projektu „Centrum Sportowe Tysiąclecia” przy Zespole Szkół Elektrycznych |  | Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego, Al. Tysiąclecia P.P. 14 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono remont sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych zaplecza sportowego (szatni, toalet, magazynu sprzętu sportowego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, siłowni, małej sali gimnastycznej, sali do tenisa stołowego) oraz wybudowano betonowego stołu do tenisa stołowego i betonowego stołu do gry w szachy przy siłowni zewnętrznej. |  |
| 2. | „Outdoor Training” Park sportowo-rekreacyjny OCR |  | Teren przylegający do posesji przy ul. Księcia Kiejstuta 4 oraz działka między posesjami przy ul. Gedymina 49 i 51 a ul. Wł. Jagiełły | Zrealizowany W ramach realizacji projektu powstał stacjonarny park sprawnościowy składający się z dwóch torów przeszkód (dla dorosłych i dzieci) skonstruowanych w oparciu o wielofunkcyjne urządzenia do nauki i doskonalenia technik pokonywania najczęściej spotykanych przeszkód na biegach typu OCR (Obstacle Course Racing). W części dla najmłodszych został zamontowany niski „Mostek Tybetański”, płotek naprzemienny wysoki/niski, domek z lin, zasieki z lin i równoważnia uchylna. W części dla dorosłych znajdują się dwie klatki combo – wielofunkcyjne urządzenia do doskonalenia technik pokonywania najczęstszych przeszkód na biegach OCR. Klatki zawierają zestaw 16 przeszkód podzielonych na 6 torów (to konstrukcje o różnym stopniu zaawansowania). Oprócz klatek combo w tej części parku została zamontowana ścianka pionowo-skośna i dostawka z równoważnią skośną i prostą, oraz poręcze. Dodatkowo obiekt jest wyposażony w 4 kosze na śmieci, 4 ławki betonowe z oparciem, stojak na 5 rowerów. Wybudowano też dojazd i 4 miejsca postojowe dla aut osobowych. |  |
| 3. | Szybsza pomoc poszkodowanym- zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia |  | Miasto Białystok | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono nowoczesny motocykl ratunkowy wraz ze sprzętem medycznym i niezbędną odzieżą dla 5 ratowników medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. |  |
| 4. | Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej 2 w Białymstoku |  | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Brukowa 2 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono wymianę nawierzchni w hali sportowej oraz zakupiono sprzęt sportowy. |  |
| 5. | Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową |  | Alejka im. Prof. Prof. Aliny i Andrzeja Myrchów, biegnąca wzdłuż ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i Domu Dziecka | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przekształcono wydeptaną w lesie ścieżkę im. Prof. Prof. Aliny i Andrzeja Myrchów w atrakcyjną aleję spacerową z utwardzonej żwirowej nawierzchni. Alejkę wzbogacono o elementy małej architektury (ławki, betonowe stoliki do gier planszowych, kosze na śmieci). |  |
| 6. | Wyrzućmy smog z naszego miasta |  | Miasto Białystok | Zrealizowany W ramach realizacji projektu dokonano zakupu nowoczesnego drona wraz z aparaturą niezbędną do dokonywania pomiarów stanu powietrza w mieście. Urządzenie będzie narzędziem walki ze smogiem poprzez prowadzenie „powietrznych patroli” i wykrywanie miejsc, w których dochodzi do nielegalnego spalania śmieci i innych szkodliwych materiałów. |  |
| 7. | Innowacyjny i ekologiczny Białystok - stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 |  | Parking przy hali wielofunkcyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa, ul. Broniewskiego 14 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przy budynku szkoły zamontowano stację ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych dla zmotoryzowanych mieszkańców Białegostoku. |  |
| 8. | Wybieg dla psów „Psia Łączka” |  | Słoneczny Stok – między ul. Upalną a Marczukowską | Zrealizowany W ramach projektu wykonano wybieg dla psów. |  |
| 9. | Siłownie dla dzieci (Ul. Węglowa, OSW Dojlidy oraz Szkoła Podstawowa nr 50 przy ul. K. Pułaskiego 96) |  | - Teren rekreacyjno-sportowo przy ul. Węglowej - Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy - Szkoła Podstawowa nr. 50, ul. K. Pułaskiego 96 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano 3 siłownie dla dzieci. Zamontowane urządzenia mają służyć aktywizacji stawów, rozciąganiu, działać mobilizująco na stawy nadgarstków, łokci, ramion oraz poprawiać elastyczność. |  |
| 10. | Zdolne babki |  | Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP 47, ul. Palmowa 28 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia techniczne dla kobiet w każdym wieku (warsztaty florystyczne, tworzenia biżuterii artystycznej, kreatywne warsztaty ekologiczne). |  |
| 11. | Przesunięcie przystanku przy ul. gen. Władysława Andersa tj. wiaty przystankowej od jezdni |  | Przystanek przy kładce przez jezdnię przy ul. gen. Wł. Andersa | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przesunięto wiatę przystankową nr inw. 461 znajdującą się bezpośrednio pod kładką nad ul. Gen. W. Andersa o około 1 m od krawędzi jezdni. Powodem było bezpieczeństwo, uciążliwość (zapylenie, zabrudzenia przez przejeżdżające samochody, spaliny samochodowe). |  |

PROJEKTY OSIEDLOWE

| ## Lp. | ## Nazwa projektu | ## Lokalizacja projeku | ## Status realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postaw na zdrowie – siłownia wewnętrzna i zewnętrzna na osiedlu Piaski | Piaski IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, ul. Zwierzyniecka 9A | Zrealizowany W ramach projektu zagospodarowano pomieszczenie na szkolną siłownię wewnętrzną oraz część placu szkolnego na siłownię zewnętrzną. Projekt objął między innymi zakup profesjonalnego sprzętu sportowego, odnowienie podłogi w pomieszczeniu siłowni, korytarza, natrysku i łazienki oraz utwardzenie nawierzchni zewnętrznej. |
| 2. | Kreatywny plac zabaw: „Uczymy się i bawimy aktywnie” | Piaski Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty, ul. Legionowa 7 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano plac zabaw i terenu z bezpieczną nawierzchnią do prowadzenia zajęć w ramach tzw. "Klasy na świeżym powietrzu", a także zorganizowano piknik dla mieszkańców os. Piaski. |
| 3. | Nowe umundurowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku | Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wyposażono Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w nowe mundury z logo orkiestry i herbem szkoły. |
| 4. | „Radosny plac zabaw” – budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw | Nowe Miasto Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Kawaleryjska 70 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano nowoczesny, interaktywny plac zabaw oraz ogrodzenie. |
| 5. | Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku | Dojlidy Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. St. Suchowolca 26 | Zrealizowany Projekt objął wyremontowanie małej sali gimnastycznej znajdującej się przy Zespole Szkół Rolniczych CKP, a także generalny remont dwóch szatni. |
| 6. | Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45 | Wysoki Stoczek Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Pawła II, ul. Łagodna 10 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano karuzelę i siłownię zewnętrzną dla osób z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach) i siłownię zewnętrzną dla osób pełnosprawnych. |
| 7. | Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego | Bema Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. J. Bema, ul. Pogodna 12 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano siłownię zewnętrzną, dokonano adaptacji pomieszczenia w budynku szkoły oraz doposażono siłownię wewnętrzną, a także zamontowano wiaty na rowery. |
| 8. | Ścieżka rowerowa od ulicy Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego | Słoneczny Stok Pas drogowy ul. Marczukowskiej i ul. Stromej; Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak przy ul. Stromej 16. | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano drogę rowerową na odcinku ul. Marczukowskiej oraz ul. Stromej i połączono ją z basenem i miasteczkiem ruchu drogowego przy SP nr 43. |
| 9. | Strefa aktywności – kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku | Antoniuk Zespół Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano siłownię zewnętrzną, zamontowano stoły do gier oraz elementy małej architektury, a także wykonano nasadzenia zieleni. |
| 10. | Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza | Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Poleska 27 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu w budynku szkoły zostały otwarte pracownie tematyczne – sala muzyczno-kinowa, plastyczno-teatralna i kulinarna – z których mogą korzystać mieszkańcy osiedla Sienkiewicza. W pomieszczeniach mogą się odbywać konferencje, przedstawienia teatralno-muzyczne, warsztaty plastyczne lub rękodzieła artystycznego, spotkania edukacyjno-kulturalne, muzyczne, taneczne itp. |
| 11. | U Staszica – zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI | Sienkiewicza Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Sienkiewicza 57 | Zrealizowany W ramach projektu powstało Bistro U Staszica, w którym serwowane są zdrowe przekąski i napoje. Projekt polegał na wyremontowaniu jednej z sal szkolnych oraz jej aranżacji, wyposażeniu i dostosowaniu na potrzeby Bistro. |
| 12. | Jagódkowy plac zabaw (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Piastowska 3D) | Piasta I Zespół szkolno-przedszkolny Nr 3, ul. Piastowska 3D | Zrealizowany W ramach realizacji projektu powstał wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci składający się m.in. z: ścianki wspinaczkowej, huśtawki, zjeżdżalni połączonej z drabinkami, karuzeli. Dodatkowo została wybudowana wiata przeciwsłoneczna oraz betonowe stoły do gier planszowych. |
| 13. | Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku | Mickiewicza Przedszkole Samorządowe nr 23, ul. M. Konopnickiej 1 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu dokonano modernizacji placu zabaw, wymiany starych urządzeń i instalacji nowych. |
| 14. | Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej – modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Białymstoku | Piasta I Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I | Zrealizowany W ramach realizacji projektu w szkole stworzono trzy strefy: zabaw dla najmłodszych, sportowo-rekreacyjnej i naukowej. |
| 15. | Jedz zdrowo i kolorowo – warsztaty na wesoło | Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Poleska 27 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono warsztaty kulinarne dla przedszkolaków, uczniów klas I-III i IV-VIII, dorosłych upowszechniające zdrowy styl życia oraz zorganizowano osiedlowy piknik kulinarny „Dzień Dziecka w Jedenastce”. |
| 16. | Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru | Mickiewicza Alejka im. Prof. Prof. Aliny i Andrzeja Myrchów, biegnąca wzdłuż ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej i Domu Dziecka | Zrealizowany W ramach realizacji projektu uporządkowano otoczenie alejki im. prof. prof. Andrzeja i Aliny Myrchów przez wymianę przylegającego do niej ogrodzenia oraz oświetlenia, a także nadano alejce edukacyjno-przyrodniczy charakter poprzez umieszczenie na panelach ogrodzeniowych plansz dydaktycznych opisujących florę i faunę najbliższego otoczenia. |
| 17. | „Hasankowo” plac zabaw dla dzieci przy SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku | Piasta II Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej, ul. Spacerowa 6 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano plac zabaw dla dzieci przy SP nr 10. |
| 18. | Plac zabaw na Zawadach | Zawady Po środku ul. Zawady między ul. św. Krzysztofa i ul. Końcową, po stronie zabudowy szeregowej | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wybudowano nowoczesny plac zabaw koszy na śmieci, ustawienie ławek. |
| 19. | FitPark dla Zawad | Zawady Teren obok zabudowy szeregowej przy ul. Zawady 112C | Zrealizowany W ramach realizacji projektu stworzono rekreacyjne miejsca umożliwiającego aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu. Wybudowano altanę, urządzenia do street workoutu, siłownię, ścianki wspinaczkowe do boulderingu. |
| 20. | Modernizacja szatni i podpiwniczenia SP47 | Dziesięciny II Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, ul. Palmowa 28 | Zrealizowany W ramach projektu zostały wyremontowane szatnie, wymienione drzwi, dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (żółte oznaczenia krawędzi schodów, tabliczki w języka Braile'a), zakupiono nowe szafki. |
| 21. | „Łąkolandia” – kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 | Bojary Przedszkole Samorządowe nr 22, ul. Łąkowa 17 | Zrealizowany Projekt zakłada wymianę nawierzchni oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci. |