BUDŻET OBYWATELSKI 2024

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

| Lp. | Nazwa projektu BO2024 | Lokalizacja projektu | Status realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Park Przedsiębiorców | Teren przy ul. Merkurego, osiedle Bacieczki | Zrealizowany Park Przedsiębiorców został oficjalnie otwarty 17 czerwca 2026 roku. Zagospodarowano teren o powierzchni ponad 20,5 tys. m2. Utworzono tam ścieżki spacerowe, a przestrzeń wzbogacono o elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. W parku powstały kompozytowe ścieżki spacerowe o powierzchni ponad 1400 m2, nawierzchnie mineralno-żywiczne w odcieniach szarości i brązu o łącznej powierzchni ponad 930 m2 oraz mostek. Wykonano również niezbędne prace przygotowawcze i ziemne. W nowej przestrzeni ustawiono elementy małej architektury, m.in. sześć ławek parkowych, betonową ławkę modułową, trzy ławki drewniano-betonowe, sześć koszy do segregacji odpadów, tablicę informacyjną Budżetu Obywatelskiego oraz 20 tablic pamiątkowych. Posadzono również 126 drzew, 1719 krzewów, 4167 bylin i 408 traw ozdobnych. |
| 2. | Akademia golfa | ul. Dolna, osiedle Zawady | Zrealizowany W ramach realizacji inwestycji powstały: - strzelnica golfowa o wymiarach 65x185 m, zlokalizowana na kilku poziomach terenowych, która posiada 16 stanowisk do uderzeń z maty (w tym 8 stanowisk zadaszonych), - sześciodołkowe treningowe pole golfowe typu pitch and putt, - strefa treningowa ze sztuczną trawą oraz strefa treningowa z naturalną trawą, - szczelny zbiornik retencyjny o powierzchni 800m2 wraz ze stacją pomp na potrzeby systemu ciśnieniowego nawadniania terenu za pomocą tryskaczy, - studnia głębinowa do poboru wody do podlewania terenów trawiastych i utrzymywania poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, - system odwodnienia – drenaży, - piłkochwyty, - dojścia, - ogrodzenie terenu, Łączna powierzchnia terenu przeznaczona na Akademię golfa – ok. 33 683 m2 |
| 3. | Lodowisko czynne cały rok | Lodowisko BOSiR ul. 11-go Listopada 28 | - W ramach realizacji projektu zakupiono szafki skrytkowe, wykonano instalację systemu nagłośnienia w budynku lodowiska, zakupiono maszynę (rolbę) do pielęgnacji tafli lodowej. - w drugiej połowie 2026 r. roku Miasto złoży wniosek o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Wówczas zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. |
| 4. | Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Białegostoku | Miasto Białystok | Zrealizowany W ramach projektu zorganizowano dyżury psychologów i terapeutów w dniach 15 maja – 31 grudnia 2024 r. w godz. 16.00-19.00. W projekcie wzięło udział 70 osób poniżej 18 roku życia i 40 rodziców. |
| 5. | Białostocki program In Vitro | Miasto Białystok | Zrealizowany W ramach realizacji Białostockiego programu In Vitro zakupiono 19 procedur. Realizatorami zostały 2 podmioty wyłonione w konkursie ofert. Wykonano 6 procedur, w wyniku których powstały 3 ciąże, 1 dziecko urodziło się w styczniu, kolejne 2 w lutym 2025 r. Od 1 czerwca 2024 r. pary dotknięte niepłodnością mogą skorzystać z bezpłatnego programu Ministerstwa Zdrowia. Program zapewnia też pełne finansowanie procedury ochrony płodności osób leczonych onkologicznie. W związku z powyższym miejski program nie został zrealizowany w zakresie podpisanych umów (umowy z Miastem podpisano 4 kwietnia 2024 r., pary zainteresowane programem czekały na wejście programu bezpłatnego). |
| 6. | Rondo Jagiellonii z flagą Jagiellonii | Rondo Jagiellonii (Al. Jana Pawła II/ Al. Niepodległości/ Narodowych Sił Zbrojnych) | Zrealizowany Na Rondzie Jagiellonii wybudowano 12 metrowy maszt podświetlany od dołu 8 reflektorami. Zainstalowany został monitoring w postaci 2 kamer – szybkoobrotowej i wieloprzetwornikowej. |
| 7. | Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół średnich „Ogarnij swoje emocje” | lokal organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie | Zrealizowany 24 maja 2024 r. została podpisana umowa na realizacje zadania. Jego realizatorem było Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA. Objęto pomocą bezpośrednią 41 potrzebujących uczniów białostockich szkół średnich oraz 40 rodziców; 421 godzin konsultacji wsparcia emocjonalnego na rzecz uczniów białostockich szkół średnich; 52,5 godziny konsultacji psychiatrycznych; 14 godzin superwizji. |
| 8. | Wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami | lokal organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie | Zrealizowany Projekt był realizowany przez Fundację Koliber w terminie 1 lipca – 31 grudnia 2024 r. Z projektu skorzystało 15 mężczyzn, 25 kobiet i 30 dzieci i młodzieży. W ramach projektu zrealizowano 200 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 120 spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży, 12 spotkań dla rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością, 6 spotkań w ramach grupy wsparcia dla mam oraz 6 spotkań w ramach grup wsparcia dla ojców. Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie integracyjne. |
| 9. | Pomogę, bo mogę | Miasto Białystok | Zrealizowany Zakupiono: - defibrylator AED – 1 komplet, - klucz pediatryczny – 1 sztuka, - bateria do defibrylatora – 1 sztuka, - zestaw szkoleniowy – 1 sztuka, - elektrody wymienne do zestawu szkoleniowego – 3 sztuki, - fantom Laerdal Mini Anne – 5 sztuk, - fantom Laerdal Little Anne QCPR- 1 sztuka, - adapter upgrade kit QCPR do manekina Laerdal Little Anne – 1 sztuka, - fantom Laerdal Little Baby QCRP- 1 sztuka, personalizacja produktu – 3 sztuki. |
| 10. | Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów | Targowisko Miejskie przy ul. Kawaleryjskiej | Zrealizowany Zakupiono: - stoiska handlowe – stoliki ekspozycyjne- GMM Group, - pojemniki na odpady – ECO STSTEMY, - stoiska handlowe- namioty/ pawilon – KRIMAX Krzysztof Borek, - farby i akcesoria do malowania betonu – Benmar Spółka z o.o. - plakaty i ulotki informacyjne – Świat Reklamy Agata Szymborska-Rogalska, - tablice informacyjne – GRAFIX Studio Krzysztof Denysiuk. W ramach realizacji projektu Kiermasze Staroci organizowane są na Targowisku Miejskim cyklicznie w każdą sobotę i niedzielę. Projekt ma aktywizować osoby starsze i jednocześnie stworzyć możliwość kupna, sprzedaży lub wymiany antyków. |
| 11. | Koncert plenerowy – muzyczny Białystok | Park Planty, ul. Akademicka | Zrealizowany - 24 czerwca 2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych „Supernova” na realizację zadania publicznego. - Koncert odbył się 9 sierpnia 2024 r., w godz. 19.00-23.00 w Parku Planty, zgodnie z przyjętym programem. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernowa” przedłożyło sprawozdania z realizacji projektu 21 października 2024 r. 24 października 2024 r. sprawozdanie zostało zaakceptowane. |
| 12. | Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – Dojlidy | Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy", ul. Plażowa 1 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu, na terenie zielonym przy Plaży Miejskiej Dojlidy, zainstalowano kosz treningowy (puttowanie) do Disc Golfa, zakupiono dyski (puttery) do treningu/rozgrywki (20 szt.) oraz zamontowano tablicę informacyjną. Dyski do gry są dostępne bezpłatnie w wypożyczalni sprzętu sportowego Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy". |
| 13. | Kosz treningowy do puttowania – Discgolf – Skorupy | Teren za istniejącym boiskiem przy ul. Wołyńskiej | Zrealizowany 27 listopada 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano obiekt Zarządowi Mienia Komunalnego do użytkowania. W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano kosz do gry w discgolfa, tablicę z regulaminem oraz oznaczenie stacji i odległości na ziemi. |

PROJEKTY OSIEDLOWE

| Lp. | Nazwa projektu BO2024 | Lokalizacja projektu | Status realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galeria „WilLOw” | Antoniuk VII LO, ul. Wierzbowa 7 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wykonano modernizację ogrodzenia, wejścia do szkoły i łazienek na parterze oraz adaptację korytarzy na potrzeby organizacji wystaw. Przeprowadzono także wykonanie zielonej infrastruktury z ogrodem deszczowym, wymianę chodnika i renowację frontowej części szkoły. Odnowiono również wjazd na szkolny parking i przeniesiono wiaty rowerowe. 26 sierpnia 2026 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji oraz przekazano szkole obiekt do użytkowania. |
| 2. | Przestrzeń Pamięci | Antoniuk VII LO, ul. Wierzbowa 7 | - W ramach etapu przygotowawczego projektu odbyło się kilka spotkań dotyczących projektu Izby Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania, zarówno w zakresie aranżacji wnętrza jak i zakresu edukacyjnego: - Spotkania nauczycieli historii i dyrekcji szkoły – opracowanie wstępnej koncepcji Izby Pamięci – połączenie escape roomu z grami planszowymi i sprzętem multimedialnym; - Spotkanie z pracownikami Muzeum Sybiru – dotyczyło wymiany doświadczeń przy tworzeniu ekspozycji muzealnych i atrakcyjnej formy przekazu edukacyjnego. Planowana jest współpraca między VII LO, a Muzeum Sybiru przy opracowywaniu scenariusza łączącego escape room z planszową grą edukacyjną oraz aranżacji sali lekcyjnej, w której będzie Izba Pamięci. - Spotkania nauczycieli historii, dyrekcji szkoły i twórców gier planszowych – opracowanie wstępnej koncepcji scenariusza gry edukacyjnej. - Prace przygotowawcze do wyposażenia CAK „Wierzbowa” opracowywanie koncepcji aranżacji nowego oświetlenia i nagłośnienia. - Opracowanie koncepcji gry – sześć stanowisk w trzech wariantach. - Wybór lokalizacji Izby Pamięci – sala na parterze. - Projektowanie wystroju Izby Pamięci - W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 w przedmiocie zamówienia: projekt wraz z wyposażeniem Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa”. Orientacyjna cena zamówienia 740 tys. zł, przewidywany termin wszczęcia postępowania II i III kwartał. - Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wyposażenie CAK. - Podpisano umowy na zaprojektowanie graficzne gier edukacyjnych do druku oraz zaprojektowanie i testowanie gier. - Podpisano umowę z Architektem na zaprojektowanie sali lekcyjnej z przeznaczeniem na Izbę Pamięci. - 20 maja 2026 r. zakupiono haki do podwieszenia lamp oświetleniowych w auli widowiskowo-teatralnej w CAK „Wierzbowa”. - 28 maja 2026 r. sporządzono protokół postępowania w trybie podstawowym, wybrano najkorzystniejszą ofertę. - 5 czerwca 2026 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 374 289,00 PLN brutto. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż składanych trybun teleskopowych z napędem elektrycznym przeznaczonych do auli widowiskowo-teatralnej. Termin realizacji zamówienia od 1 lipca do 21 sierpnia 2026 r. - 29 maja 2026 r. wykonano prace związane z instalacją, konfiguracją oraz uruchomieniem systemu nagłośnienia i oświetlenia auli widowiskowo-teatralnej w CAK-u na kwotę 8 000,00 zł. - 12 czerwca 2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż stolarki aluminiowej. Termin realizacji do dnia 31 lipca 2026. - 23 czerwca 2026 zakupiono Mikrofon ORTF Pojemnościowy do auli widowiskowo-teatralnej w CAK-u na kwotę 819,00 zł (wyposażenie CAK-u) - 29 czerwca 2026 r. zawarto umowę na dostawę regałów przesuwnych na kwotę 20061,30 zł (w ramach wyposażenia CAK-u). - 31 sierpnia 2026 r. została zrealizowana umowa na wykonanie mebli na zamówienie do CAK-u na kwotę 7 500,00 zł. - 20 sierpnia 2026 r. zostały zamontowane regały przesuwne w budynku CAK na kwotę 20061,30 zł. - 26 sierpnia 2026 r. zamontowano trybunę składaną, teleskopową o wartości 374 289,00 zł. |
| 3. | Zielono, komfortowo, przyjaźnie w X LO na Stołecznej | Przydworcowe X LO, ul. Stołeczna 6 | Zrealizowany W ramach realizacji projektu utworzono strefy relaksu, gier i zabaw, wybudowano amfiteatr na świeżym powietrzu, wykonano zieleńce oraz zakupiono szafki uczniowskie. |
| 4. | Mistrzowska szatnia IV LO | Piaski IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A | Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono gruntowną modernizację szatni uczniowskich, które wyposażono w szafki. Stworzono także otwartą szatnię dla osób z zewnątrz. Odbiór końcowy inwestycji oraz przekazanie pomieszczenia szkole do użytkowania nastąpił 21 listopada 2025 r. |
| 5. | Atrakcyjna strefa sportowa w IV LO | Piaski IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A | Zrealizowany W ramach realizacji projektu wykonano modernizację dużej sali gimnastycznej, dwóch przebieralni, korytarza i wiatrołapu. Przeprowadzono także naprawdę dachu nad szatniami, korytarzem i magazynkiem, a także zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenia do stref relaksu. 10 czerwca 2026 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji oraz przekazano obiekt szkole do użytkowania. |
| 6. | Zwiększenie aktywności fizycznej w IV LO | Piaski IV LO, ul. Zwierzyniecka 9A | - 19 czerwca 2024 r. Komisja przetargowa przyjęła ofertę na dostawę celem doposażenia szkoły w sprzęt sportowy. |
| 7. | Ludwik4YOU – strefy aktywności | Wygoda SP 51, ul. J.K. Kluka 11A | Zrealizowany W ramach realizacji projektu utworzono 7 stref relaksu: zielona strefa do naprawy rowerów, strefa zadaszonych wiat, strefa wyciszenia, strefa rekreacyjna, strefa budowania przyjaźni dla dzieci i dorosłych, strefa aktywności i relaksu. |
| 8. | Zielona pętla autobusowa przy ulicy Branickiego | Piasta II ul. J.K. Branickiego pomiędzy pasami ruchu drogowego oraz w zatoce dla autobusów. | Zrealizowany 23 kwietnia 2024 r. podpisano zamówienie na posadzenie i roczną pielęgnację gwarancyjną 12 sztuk drzew oraz montaż tablicy informacyjnej z Wykonawcą na kwotę 10 000,00 zł, w tym: 7 396,00 zł za posadzenie 12 szt. drzew i montaż tablicy informacyjnej. Zamówienie zostało zrealizowane. |